УП.03. Учебная практика

Этап 1. Входной аудит проекта и подготовка к запуску

Дата: 06.06.2026

Проект: Chemistry Na Easy (образовательная платформа по химии)

Специальность: 09.02.07 Информационные системы и программирование

ПМ.03. Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем

# 1. Паспорт проекта

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Название проекта | Chemistry Na Easy |
| Что делает программа | Платформа онлайн-курсов по химии: каталог, лендинги курсов, корзина, оплата, ЛК, админка |
| Для кого программа | Студенты, преподаватели, администраторы, менеджеры продаж |
| Что было сделано в УП.02 | ТЗ, Use Case, ERD, backend API, frontend SPA, Docker-инфраструктура, CI/CD |
| Стек backend | C# / .NET 8, ASP.NET Core, EF Core, PostgreSQL 15, Redis 7, MinIO, Serilog, JWT, Swagger |
| Стек frontend | React 19, TypeScript, Vite 8, Tailwind CSS 4, TanStack Query, Zustand, Vitest |
| Ссылка backend | https://github.com/Studio-Kairos/chemistry-backend.git |
| Ссылка frontend | https://github.com/Studio-Kairos/chemistry-frontend.git |
| Текущее состояние | Запускается частично: API Healthy, frontend dev OK, каталог пуст на чистой БД |
| Главная проблема на входе | Неполная документация стека, битый маршрут /register, отсутствует .env.test |

# 2. Что было сделано в УП.02

На УП.02 проект Chemistry был описан и частично реализован: создана архитектура backend (Clean Architecture, 4 слоя), SPA-фронтенд с роутингом и админкой, Docker Compose для локального и production-окружения, GitHub Actions CI/CD, документация Backend.md и Frontend.md, OpenAPI-спецификация.

# 3. Проверка состава проекта

Детальная таблица — файл 02_Состав_проекта.xlsx. Краткий вывод:

Проект имеет зрелую структуру: README, .env.example, docker-compose, тесты, документация, Dockerfile присутствуют. Не хватает: deploy/.env.test, подключения маршрута регистрации, чистоты корня backend от tmp-файлов.

# 4. Зависимости и версии

| Зависимость | Версия | Команда | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| .NET SDK | 8.0 | dotnet --version | Сборка и запуск API |
| Node.js | 22.x | node --version | Frontend toolchain |
| PostgreSQL | 15 | docker compose up postgres | Основная БД |
| Redis | 7 | docker compose up redis | Кэш, refresh-токены |
| MinIO | latest | docker compose up minio | S3-хранилище медиа |
| React | 19 | npm ci | UI |
| Vite | 8 | npm run dev | Dev-сервер и сборка |
| xUnit + Vitest | актуальные | dotnet test / npm run test:run | Тестирование |

# 5. Конфигурация проекта

Основные настройки backend — deploy/.env (шаблон .env.example, 228 переменных). Frontend — .env с обязательными VITE_APP_ENV, VITE_API_BASE_URL, VITE_APP_TITLE, VITE_ENABLE_ANALYTICS. Сводная таблица — 04_Таблица_конфигурации.xlsx. Секреты (.env) не коммитятся в репозиторий.

# 6. Инструкция запуска

Пошаговая инструкция — файл 03_Инструкция_запуска.md.

| № | Действие | Результат проверки |
| --- | --- | --- |
| 1 | docker compose up -d в deploy/ | Контейнеры Running |
| 2 | GET /health | {"status":"Healthy","environment":"Development"} |
| 3 | GET /swagger | 67 API paths |
| 4 | npm run dev | http://localhost:3000 — HTTP 200 |
| 5 | dotnet test UnitTests | 182 passed |
| 6 | npm run test:run | 60 passed, 1 skipped |

# 7. Скриншоты проверки

Папка screenshots/:

• 01_repo_structure.png — Структура chemistry-backend и chemistry-frontend

• 02_install_dependencies.png — dotnet restore и npm ci

• 03_env_example.png — Шаблоны .env без секретов

• 04_success_run.png — Swagger UI — API запущен

• 05_app_working.png — Главная страница frontend

# 8. Журнал найденных проблем

Полный журнал — 05_Журнал_проблем.xlsx (9 записей).

# 9. Вывод о готовности проекта

По итогам входного аудита проект Chemistry Na Easy частично готов к дальнейшей эксплуатации. Есть рабочий backend API (.NET 8, 67 эндпоинтов, health-check OK), frontend SPA (React 19, dev-сервер запускается), Docker-инфраструктура, CI/CD, документация и тесты (182 backend unit + 60 frontend unit).

Выявленные проблемы: битый маршрут регистрации, отсутствие .env.test, устаревшая документация стека, мусорные tmp-файлы, низкое покрытие тестами API-слоя.

Задачи на следующие этапы:

• Подключить маршрут /register и проверить auth-flow

• Создать deploy/.env.test, настроить test compose

• Обновить Documentation/Stek.md, удалить tmp-файлы

• Расширить интеграционные тесты и CI coverage

• Настроить мониторинг и резервное копирование для staging